# Planning pour l'itération 1 : POS Tagger
1. But
Développer un premier prototype fonctionnel d'un annotateur de parties du discours (POS-Tagger) pour la plate-forme d'annotation Platanne.
Début de l'itération :
2. Contexte fonctionnel
Le système UnoporunO[1] a été développé dans le cadre d'un projet de recherche en localisation d'experts des pays en développement[2]. Ce système génère des requêtes Google à partir de données bibliographiques et analyse sémantiquement les résultats pour reconstruire la trajectoire professionnelle de chaque expert[3]. Cependant, pour répondre aux besoins des nouveaux utilisateurs, ce système a besoin de composants suivants :
[1] https://unoporuno.limsi.fr/unoporuno/
[2] Un moteur biographique intelligent, Sciences au Sud n°71, page 13 > http://bit.ly/1aUXrHX
[3] http://bit.ly/1nu3OlX
- Un serveur chargé de la gestion d'une file d'attente des requêtes pour le moteur de recherche.
- Un module de requête et stockage des résultats du moteur de recherche dans une base des données relationnelle.
- Le traitement sémantique des résultats stockés pour en extraire : des dates, des lieux géographiques, des noms propres, des noms d'institutions ainsi que des domaines d'expertise.
- Le traitement sémantique des documents référés par le moteur de recherche.

Á partir d'une liste de nom, ce système génère des requêtes pour un moteur de recherche et analyse sémantiquement les résultats pour reconstruire la trajectoire professionnelle
Le développement implique la production des requêtes automatiques pour un moteur de recherche et l'exploitation sémantique des résultats.

Début de l’itération : 1er juillet 2012
Fin de l’itération : 31 juillet 2012 ==> première semaine de septembre
Méthode : AGILE
- Deux réunions par mois.
- Développement collaboratif
- Un pièce de logicielle fonctionnelle rendue à la fin de l’itération
Produit de l’itération:
Un moteur d’annotation (AE) d’UIMA capable d’annoter le corpus de test définit pour la présent itération.

Tâches:

- Rassembler un corpus et une série de tests qui détermineront le dégrée d’acceptabilité du prototype à la fin de l’itération (responsable : Sylvie Szulman)
- Télécharger et tester le POS Tagger basé sur Tree Tagger + UIMA développé par Erwan Moreau (responsable : Jorge Garcia Flores)
- Télécharger et tester le module d’annotation POS Open NLP + UIMA développé par Nicolas Hernandez (responsable : Jorge Garcia Flores et Franḉois Levy)
- Fournir des cas de test pour vérifier l’acceptabilité du module pour un utilisateur lambda et pour un utilisateur développeur averti en UIMA (responsable : Sondes Bannour)

Ressources:

- contrôle de versions GIT : git@git.lipn.univ-paris13.fr:platane.git
- contrôle des tâches Redmine : http://rcln.lipn.univ.paris13.fr/redmine
(disponible à partir du 3 juillet 2013)
documentation Wikimedia : http://rcln.lipn.univ.paris13.fr/wiki
(disponible à partir du 3 juillet 2013)

Plan de réunions:

Une réunion à la mi-juillet et une autre début septembre.